大宗物流综合管理平台（BulkHaul）

验收报告

文档编号：BLMS-ACC-003

版    本：V1.0

密    级：内部

编制日期：2026-09-02

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 审核人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-02 |  |  | 首次发布 |

审批

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  |  | 2026-09-02 |
| 审核 |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 验收报告 |
| 文档编号 | BLMS-ACC-003 |
| 适用项目 | 大宗物流综合管理平台（BulkHaul）交付验收 |
| 编制目的 | 记录 BulkHaul 项目验收测试的执行过程、结果统计、缺陷情况与验收结论，作为项目交付验收的正式依据。 |
| 适用范围 | BulkHaul 全栈功能验收（2026-09-02 执行轮次）。 |
| 引用文档 | 《验收测试计划》（BLMS-ACC-001）；《验收测试用例》（BLMS-ACC-002） |

1  验收概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大宗物流综合管理平台（BulkHaul） |
| 验收轮次 | 2026-09-02（第 1 轮） |
| 被测版本 | 前端 bulkhaul-manage-web @ 944c115；后端 bulkhaul-server @ ad0b06e |
| 验收环境 | 全栈 Docker（后端 8081 + MySQL + 前端静态 8086），Chromium 浏览器，SCHEDULER_AUTO_ENABLED=false |
| 执行依据 | 《验收测试计划》（BLMS-ACC-001） |
| 用例清单 | 《验收测试用例》（BLMS-ACC-002）：自动化 111 条 + 人工走查 12 条 |

2  执行结果

2.1  总体统计

| 类别 | 计划数 | 执行数 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动化 E2E（执行口径） | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 100% |
| 人工走查 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 100% |

注：用例表按静态断言 111 条编号（含 1 条条件断言，种子态下稳定触发）；脚本执行口径为 110 条断言。

2.2  分场景结果（自动化 E2E）

| 场景 | 名称 | 断言数 | 通过 | 失败 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | admin 登录 → 主链路操作（确认装货） | 6 | 6 | 0 | 通过 |
| 02 | 结算专员权限拦截（无 /dispatch 菜单） | 3 | 3 | 0 | 通过 |
| 03 | 只读用户：可见不可操作 | 2 | 2 | 0 | 通过 |
| 04 | 客户门户（对账确认） | 6 | 6 | 0 | 通过 |
| 05 | 安全管理新增入口（事故/培训/检查） | 3 | 3 | 0 | 通过 |
| 06 | 合同管理 → 运输需求 → 生成合同草稿 | 3 | 3 | 0 | 通过 |
| 07 | 客户门户发起运输需求 | 3 | 3 | 0 | 通过 |
| 08 | 司机端收入结算视图 | 2 | 2 | 0 | 通过 |
| 09 | 司机手机号登录 → 司机端锁定账号 | 3 | 3 | 0 | 通过 |
| 10 | 消息中心（未读角标 → 全部已读） | 4 | 4 | 0 | 通过 |
| 11 | 银行对账 → 自动核销 | 4 | 4 | 0 | 通过 |
| 12 | 客户数据导入（CSV 预览校验） | 4 | 4 | 0 | 通过 |
| 13 | 定时任务驱动在途数据 + 只读无按钮 | 4 | 4 | 0 | 通过 |
| 14 | 司机账号 UI 全链路（扫码五步） | 8 | 8 | 0 | 通过 |
| 15 | 登录失败锁定（5 次 → 5 分钟） | 2 | 2 | 0 | 通过 |
| 16 | 环节1-3（补签/异议/改价审批） | 12 | 12 | 0 | 通过 |
| 17 | 环节4-6（质量扣减/预付款/免打扰） | 12 | 12 | 0 | 通过 |
| 18 | 环节7-8（安全库存预警/数据权限） | 8 | 8 | 0 | 通过 |
| 19 | 环节9-10（登录验证码/单证归档） | 8 | 8 | 0 | 通过 |
| 20 | 薄客户端合同列表（分页/过滤/交叉引用） | 3 | 3 | 0 | 通过 |
| 21 | 薄客户端调度详情（聚合端点） | 5 | 5 | 0 | 通过 |
| 22 | 薄客户端看板/工作台（聚合端点） | 6 | 6 | 0 | 通过 |

2.3  页面质量

全部场景运行期间零 page-error、零 page-crash（浏览器控制台错误与页面异常均被监听并计入）。

2.4  辅助验证（开发自测，验收复核通过）

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| 前后端 API 契约（97 端点 method+path 一致性） | 通过（97/97） |
| 数据层（verify-api 35 + verify-collection 20） | 通过（55/55） |
| 后端单元/集成测试（mvn test） | 通过（33/33） |
| 前端生产构建（npm run build） | 通过（零错误） |

3  缺陷情况

| 统计项 | 数量 |
| --- | --- |
| P0 | 0 |
| P1 | 0 |
| P2 | 0 |
| P3 | 0 |
| 合计 | 0 |

本次验收未发现缺陷。历史开发阶段缺陷（P0-P3 共 35 项）已全部整改闭环，见 bulkhaul-docs/development/fix-plan.md 与 flow-audit.md。

4  遗留问题与说明

| 编号 | 事项 | 级别 | 说明/计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 演示定位：验收栈 SCHEDULER_AUTO_ENABLED=false（确定性验收），生产栈为 true（C4 leader 单实例） | 说明 | 属部署配置差异，非缺陷；生产切换见 deployment/README.md |
| L2 | 性能压测/安全渗透/真机适配未覆盖 | 说明 | 演示系统定位，不在本次验收范围；如转生产需补充专项 |
| L3 | 看板历史趋势为前端种子随机（后端无对应口径） | 说明 | 设计取舍（见 web README 架构说明），不影响业务数据正确性 |

5  验收结论

经 2026-09-02 验收测试：自动化 E2E 110/110 断言通过（22 场景，零页面错误），人工走查 12/12 通过，未发现 P0/P1 缺陷，满足《验收测试计划》第 5 章通过标准。

验收结论：合格，同意通过验收。

验收结论签字页

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  |  | 2026-09-02 |
| 审核 |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |
| 验收方确认 |  |  |  |