大宗物流综合管理平台（BulkHaul）

验收测试计划

文档编号：BLMS-ACC-001

版    本：V1.0

密    级：内部

编制日期：2026-09-02

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 审核人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-02 |  |  | 首次发布 |

审批

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  |  | 2026-09-02 |
| 审核 |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 验收测试计划 |
| 文档编号 | BLMS-ACC-001 |
| 适用项目 | 大宗物流综合管理平台（BulkHaul）交付验收 |
| 编制目的 | 规定 BulkHaul 项目验收测试的范围、环境、方法、用例组织与通过标准，作为甲乙双方验收执行的依据。 |
| 适用范围 | BulkHaul 前端（bulkhaul-manage-web）、后端（bulkhaul-server）全栈功能验收；不含性能压测与安全渗透测试（演示系统定位）。 |
| 引用文档 | 《需求规格说明》（web README 业务流程章节）；《验收测试用例》（BLMS-ACC-002，Excel）；《验收报告》（BLMS-ACC-003） |

1  验收范围

1.1  系统概述

大宗物流综合管理平台（BulkHaul）覆盖 合同 → 计划 → 调度 → 在途执行 → 异常 → 结算 → 对账 → 开票 → 收款 → 单证 → 报表 的完整业务闭环，并内置客户门户、司机端（H5）、安全/保险、仓储、财务核销、管理后台等模块。架构为薄客户端：前端（Vue 3 + Element Plus）负责展示与交互，后端（Spring Boot 3 + MySQL）为唯一权威态，负责业务状态机、RBAC 权限、乐观锁、审计日志与定时任务。

1.2  验收内容

| 序号 | 验收项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务主链路 | 收入侧闭环（合同→计划→调度→磅单→结算→对账→开票→收款）与成本侧闭环（应付→核销→银行流水）全流程操作 |
| 2 | 权限控制（RBAC） | 菜单级/按钮级/行级数据权限/后端单点校验四层权限，按角色（管理员/调度员/结算专员/场站操作员/安全管理员/客户/司机/只读）验证 |
| 3 | 客户门户 | 运输需求发起、对账确认/异议、账单/合同查看 |
| 4 | 司机端（H5） | 接单、扫码装货、发车、到达、扫码卸货签收、收入结算 |
| 5 | 辅助模块 | 安全管理（事故/培训/检查）、保险理赔、仓储（入库/安全库存预警）、消息中心（免打扰）、银行对账（自动核销）、单证归档、报表 |
| 6 | 管理后台 | 基础数据维护（商品/客户/场站/车辆/司机/用户/角色）、数据导入（CSV/Excel）、运价表、数据权限配置 |
| 7 | 非功能（基础） | 登录安全（验证码/失败锁定）、数据持久化（后端 MySQL）、页面渲染质量（零控制台错误） |

1.3  不验收项

性能压测、安全渗透测试、多浏览器兼容矩阵（验收环境为 Chromium）、移动端真机适配（H5 以移动视口走查代替）。

2  验收环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 后端服务 | bulkhaul-server（Spring Boot 3.3.5 / Java 17），端口 8081，Docker 容器 blms-backend，SCHEDULER_AUTO_ENABLED=false（验收栈） |
| 数据库 | MySQL 8（Docker 容器），105 张表，Flyway 迁移 + 种子数据（biz_* 表） |
| 前端 | bulkhaul-manage-web（Vue 3 + Element Plus）生产构建 dist，静态服务端口 8086，/api 反向代理到 8081 |
| 浏览器 | Chromium（puppeteer-core 驱动自动化；人工走查同浏览器） |
| 测试账号 | admin（管理员）、user02（调度员/华北数据范围）、user04（结算专员）、user05（场站操作员）、user06（安全管理员）、user16（只读）、customer01（客户）、司机手机号（司机端）；统一密码 123456，登录需图形验证码 |
| 被测版本 | 前端 bulkhaul-manage-web @ 944c115；后端 bulkhaul-server @ ad0b06e |

3  测试方法

3.1  自动化 E2E（主方法）

采用 puppeteer-core 驱动的端到端自动化脚本 scripts/verify-ui.mjs：22 个场景、110 条断言，每场景独立浏览器上下文，场景间后端重置回种子态（POST /api/admin/reset-demo）保证前置数据确定。写操作断言采用"后端权威"口径——UI 操作后轮询后端快照（GET /api/snapshot）验证持久化结果，而非仅校验页面 DOM，确保验证的是真实落库数据。

3.2  人工走查（补充）

自动化覆盖不到的 UI 细节（渲染质量、图表、H5 移动视口、导入预览、报表导出等）以 12 条人工走查用例补充，逐条记录结果。

3.3  辅助验证（开发自测，验收可复核）

| 验证项 | 工具/脚本 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 前后端 API 契约 | npm run test:contract（check-contract.mjs） | 前端 97 个写端点 method+path 与后端 Controller 路由逐一比对，防契约漂移 |
| 数据层 | npm test（verify-api 35 + verify-collection 20） | W 端点契约、api() 客户端、快照同步、集合缓存层 |
| 后端单元/集成 | mvn test（33 测试） | 状态机守卫、RBAC、结算计算、乐观锁、定时任务 |

4  测试用例组织

用例清单见《验收测试用例》（BLMS-ACC-002，Excel），共 123 条：

| 类别 | 数量 | 编号规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动化 E2E | 111 | AC-SC{场景号}-{序号} | 22 场景逐条映射自 verify-ui.mjs 断言（含 1 条条件断言，种子态稳定触发；验收执行口径 110 条） |
| 人工走查 | 12 | AC-MAN-{序号} | UI 质量/图表/H5/导入/报表等自动化不覆盖项 |

场景分组：主链路组（场景 01-15：登录/权限/门户/司机端/消息/银行对账/导入/锁定/全链路）、回归组（场景 16-19：环节 1-10 补签/异议/改价/预付款/安全库存/数据权限/验证码/单证）、薄客户端组（场景 20-22：服务端分页/聚合端点/看板工作台）。

5  通过标准

| 级别 | 标准 |
| --- | --- |
| 通过（验收结论：合格） | ① 自动化 E2E 110/110 断言通过且零 page-error/page-crash；② 人工走查 12/12 通过；③ 无 P0/P1 级未关闭缺陷；④ P2 及以下缺陷有明确修复计划并经双方确认 |
| 不通过 | 存在任一 P0（主链路阻断/数据错误）或 P1（功能不可用/权限绕过）未关闭缺陷 |

5.1  缺陷分级

| 级别 | 定义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 主链路阻断、数据错误、权限绕过、崩溃 | 确认装货后磅单未生成；只读用户可执行写操作 |
| P1 | 功能不可用、关键流程中断 | 导入预览校验失效；对账确认后账单状态未更新 |
| P2 | 功能降级、非关键流程异常 | 报表某列显示为空；消息免打扰时段边界偏差 |
| P3 | 体验/文案/样式问题 | 表格列宽不当；提示文案不一致 |

6  验收流程与职责

| 阶段 | 活动 | 责任方 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 | 环境部署、账号准备、用例评审 | 供方（开发）+ 需方（业务） | 验收环境就绪确认 |
| 执行 | 自动化 E2E 运行 + 人工走查，缺陷记录 | 供方执行，需方见证 | 用例执行记录、缺陷清单 |
| 缺陷处理 | P0/P1 修复并回归验证 | 供方修复，需方确认 | 缺陷关闭记录 |
| 结论 | 出具验收报告，双方签字 | 供方编制，双方签认 | 《验收报告》（BLMS-ACC-003） |

7  风险与假设

| 编号 | 风险/假设 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 验收环境为演示定位（内存态重置、种子数据），非生产高可用配置 | 验收范围以功能正确性为准；生产化配置（调度自动开启、备份策略）另行约定 |
| R2 | 图形验证码自动化识别依赖 SVG 渲染口径 | 登录辅助流程已固化在测试脚本；人工走查独立验证验证码体验 |
| R3 | 司机端 H5 以桌面浏览器移动视口走查 | 真机适配不在本次验收范围 |

审批签字页

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  |  | 2026-09-02 |
| 审核 |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |
| 验收方确认 |  |  |  |